Dosen Pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

DANINFORMATIKA

UNIVERSITASMUHAMMADIYAH PROF.DR

HAMKA

Tahap Proyek - PROJECT SCHEDULE / GANTT CHART

# Tujuan

Menyusun Project Schedule atau Gantt Chart untuk mengatur jadwal pekerjaan proyek secara terstruktur sehingga memudahkan dalam pengelolaan waktu dan monitoring progres proyek.

# Teori Singkat

Gantt Chart merupakan alat dalam manajemen proyek yang digunakan untuk menampilkan jadwal kegiatan proyek dalam bentuk diagram batang.

Setiap aktivitas ditampilkan berdasarkan waktu mulai dan selesai sehingga memudahkan dalam melihat durasi serta hubungan antar tugas.

Dengan menggunakan Gantt Chart, manajer proyek dapat:
- Mengatur urutan pekerjaan
- Menentukan durasi setiap tugas
- Memantau progres proyek
- Menghindari keterlambatan

Gantt Chart biasanya terdiri dari:
- Daftar aktivitas
- Durasi waktu
- Timeline (hari/minggu)
- Hubungan antar aktivitas

# Bahan dan Alat

- Modul RPL
- Laptop/Komputer/HP
- Microsoft Word / Excel
- Diagram Tool (Draw.io / Lucidchart)
- Browser

# Studi Kasus

Tema Proyek: Website Pre Order Toko Kaizen
Nama Sistem: Sistem Website Pre Order Toko Kaizen
Tujuan Sistem: Membantu pelanggan melakukan pemesanan produk secara online serta membantu pemilik toko dalam mengelola data pesanan.
Target Pengguna: Pelanggan dan pemilik toko.
Repository Git: https://github.com/palentpemberani/KAIZEN-CAKERY-4A.git

# Project Schedule / Gantt Chart

| No | Kegiatan | Durasi | Timeline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perencanaan | 1 minggu | M1 |
| 2 | Analisis Kebutuhan | 2 minggu | M2-M3 |
| 3 | Perancangan Sistem | 2 minggu | M4-M5 |
| 4 | Implementasi | 3 minggu | M6-M8 |
| 5 | Pengujian | 2 minggu | M9-M10 |
| 6 | Deployment | 1 minggu | M11 |
| 7 | Maintenance | Berjalan | M12+ |

# Kesimpulan

Dengan adanya Project Schedule atau Gantt Chart, proses pengerjaan proyek menjadi lebih terstruktur dan mudah dikontrol. Setiap tahapan memiliki waktu yang jelas sehingga risiko keterlambatan dapat diminimalisir.